项目总简介

“智生罗盘——基于神经网络的涡轮盘整体设计优化技术”面向航空发动机涡轮盘及盘类旋转构件的轻量化设计需求，聚焦拓扑优化结果难以直接转化为可编辑、可验证工程几何的关键问题。涡轮盘作为转子系统核心承力部件，长期承受离心载荷、热载荷及榫接应力等复杂作用，其结构设计需要在强度、刚度、质量、材料利用率和制造可行性之间进行综合平衡。本项目依托北京航空航天大学能源与动力工程学院科研资源，建立“ANSYS 拓扑优化—边界识别—NURBS/B-spline 参数化重构—有限元再分析—MLP 神经网络快速预测”的技术链路，探索将离散密度场转化为低维、连续、可编辑的参数化几何表达。

目前项目已形成完整算法框架和工程脚本雏形，完成从 ANSYS 密度场到 NURBS/B-spline 参数化几何的初步转换。在真实算例中，输入节点与密度记录均为 1050 条，聚合后截面点数为 673，边界重采样点数为 449，采用三次周期 B 样条后控制点压缩为 15 个，面积相对误差约 0.9908%。项目已有 5000 元初始资金，用于前期算法验证、软件开发和基础算力支出。项目短期定位为科研与工程设计辅助工具，中期拟面向高校实验室、航空发动机相关科研院所及 CAE 工程团队提供软件模块、技术服务和私有化部署，具有从科研工具向工程辅助软件渐进转化的潜力。

一、技术与产品

航空发动机涡轮盘结构设计具有典型的高可靠性、高安全边界和多目标约束特征。传统经验设计依赖大量迭代，拓扑优化虽然能够在给定设计域、载荷和约束条件下识别材料主承载路径，但其直接输出通常为密度场、灰度云图或离散节点集合。这类结果只能说明“哪里应当保留材料”，却难以直接作为 CAD 建模、有限元精细校核、参数化修改和后续制造设计的几何输入。尤其对于涡轮盘二维轴对称截面，拓扑结果中存在灰区单元、锯齿边界、孤立材料岛和网格依赖边界等问题，若简单导出全部节点并进行拟合，容易造成边界失真和力学评价偏差。因此，本项目的核心痛点不是“能否做拓扑优化”，而是如何打通拓扑优化结果到工程几何模型之间的转换链路。

项目技术方案以 ANSYS 有限元建模为起点，建立涡轮盘二维轴对称截面模型，设置离心载荷、体积分数约束、几何保留区和基础材料参数，获得截面拓扑优化密度场与节点坐标数据。随后，通过密度阈值分割、X–Z 截面投影、Y 层聚合、Delaunay 等值线提取、边界闭合修复、弧长重采样等步骤提取有效轮廓，再采用 NURBS/B-spline 对离散轮廓点进行参数化重构。重构后的二维截面可通过旋转扫描生成三维盘体几何，并回到有限元环境中进行质量、最大等效应力、最大位移和局部过渡区应力集中的再分析。最后，项目拟通过批量改变工况参数、体积分数约束、几何边界和优化设置构建样本库，训练 MLP 神经网络代理模型，实现从工况/约束参数到近优 NURBS 控制点或等价几何参数的快速预测。

产品形态拟设计为面向涡轮盘及盘类旋转构件的智能优化设计辅助系统，主要包括五类模块。第一，拓扑优化结果后处理模块，用于读取 ANSYS 导出的节点坐标、密度矩阵和关键配置文件。第二，边界识别与轮廓修复模块，用于完成阈值分割、等值边界提取、闭合段标记和异常轮廓筛查。第三，NURBS 参数化重构模块，用于将复杂拓扑边界压缩为低维控制点、节点矢量和误差指标。第四，有限元再分析接口模块，用于输出 APDL、STEP/IGES 或预览几何文件，并服务于后续强度校核。第五，神经网络代理预测与报告生成模块，用于快速生成候选设计方案，输出几何误差、面积误差、控制点参数和设计对比报告。

项目创新点主要体现在三个方面。一是将涡轮盘拓扑优化结果的工程化后处理作为核心对象，而非仅停留在拓扑云图展示。二是采用 NURBS/B-spline 实现低维参数化表达，使复杂轮廓能够被压缩为适合作为神经网络输出标签的几何参数。三是将机器学习定位为“快迭代、精验证”的代理模型：神经网络用于多工况方案初筛和近优几何预测，不替代有限元拓扑优化和结构强度校核。当前项目已完成技术路线、算法框架、真实算例参数化验证和网页端/软件端应用雏形，下一阶段将重点扩充 ANSYS 批量样本库，完善 STEP/IGES 实体导出和三维有限元再分析闭环，并开展阈值、控制点数量和工况参数的敏感性分析。

二、商业模式和实施方案

本项目短期目标不是直接形成大规模通用 CAE 平台，而是围绕涡轮盘截面优化和拓扑结果参数化重构这一细分问题，开发可复用的软件模块和工程化工作流。目标客户主要包括五类：一是高校航空动力、机械结构、飞行器设计和工程力学相关实验室，用于拓扑优化、结构轻量化和智能设计课程或科研项目；二是航空发动机设计单位和科研院所，用于涡轮盘、盘轴结构和旋转构件的概念方案筛选；三是航空制造企业的 CAE 工程团队，用于拓扑优化结果后处理、几何重构和仿真流程提效；四是已使用 ANSYS、Abaqus、HyperWorks 等软件的结构优化团队，用于补充其“拓扑结果—CAD 几何—再分析”之间的自动化衔接能力；五是参与航空结构设计竞赛、科研训练和工程创新项目的学生及研究团队。

商业模式拟采用稳健、渐进的组合方式。第一，科研版软件授权。项目可面向高校实验室提供轻量化桌面端或网页端工具，按年度授权或项目周期授权，重点服务教学、科研和竞赛场景。第二，项目制技术服务。针对具体涡轮盘截面或类似盘类构件，提供拓扑结果后处理、参数化重构、误差评价和报告生成服务。第三，私有化部署。对于对数据安全要求较高的科研院所或工程团队，拟提供本地部署版本，避免敏感模型和仿真数据外传。第四，API/插件授权。后续可将边界提取、NURBS 重构和误差评价模块封装为 API 或 CAE 插件，与现有有限元软件流程连接。第五，培训与咨询服务。围绕拓扑优化后处理、参数化建模、代理模型训练和工程误差评价提供短期培训，但该部分仅作为辅助收入来源。

项目实施路径分为四个阶段。0—6 个月内，重点完成 MVP 版本，包括 ANSYS 数据读取、密度场后处理、边界提取、NURBS/B-spline 拟合、误差评价和基础可视化界面，并继续扩充样本库。该阶段依托已有 5000 元启动资金和学院服务器资源，目标是形成可演示、可复现的核心流程。6—12 个月内，完成多工况数据集构建，批量改变转速、体积分数、几何约束和密度阈值等参数，训练初版 MLP 神经网络代理模型，并建立有限元再分析回读流程，使预测几何能够通过质量、应力和位移指标进行验证。12—24 个月内，开展校内外试用，优先选择高校实验室和导师合作课题组作为试点用户，收集真实使用反馈，完善软件著作权登记和专利布局，争取形成可展示的科研应用案例。24 个月后，在完成稳定性测试、接口标准化和典型案例积累的基础上，尝试向更广泛的科研团队、工程软件使用团队和航空制造相关单位推广。

团队与资源方面，项目依托北京航空航天大学能源与动力工程学院，具备导师指导、实验条件、工程软件使用经验、服务器算力和学院科研环境支持。已有初始资金 5000 元，可覆盖前期资料调研、算法验证和基础开发支出。团队实施中将采用“算法研发—仿真验证—软件工程—商业转化”分工机制：算法方向负责边界提取、NURBS 拟合和 MLP 模型训练；仿真方向负责 ANSYS 建模、拓扑优化和有限元再分析；软件方向负责界面、接口、报告导出和版本管理；商业方向负责用户访谈、试用反馈、竞赛路演和经费申请。整体策略是先在科研场景验证技术可用性，再逐步进入企业工程辅助场景，不提前宣称大规模商业化能力。

三、风险分析与控制

技术风险方面，风险表现为拓扑优化密度场向 NURBS 参数化几何转换时，可能出现边界断裂、局部过度平滑、控制点压缩后误差增大或重构几何在再分析中产生应力集中。控制措施是建立标准基准算例库，对不同密度阈值、闭合策略、重采样间距和控制点数量进行敏感性分析；对每个重构结果保留平均误差、Hausdorff 误差、面积误差和曲率变化指标；同时设置几何有效性检查，剔除断裂边界、自交轮廓和局部尖角过大的异常样本。

数据风险方面，风险表现为训练样本数量不足、工况覆盖范围有限、不同 ANSYS 模型的边界条件不一致，导致神经网络代理模型泛化能力不足。控制措施是采用分阶段数据集构建策略，先固定二维轴对称截面、材料参数和基础载荷，再逐步扩展转速、体积分数、几何约束和热载荷变量；所有样本记录仿真配置、后处理参数、误差指标和数据版本；训练集、验证集和测试集按工况分组划分，避免同类样本过度泄漏造成虚高精度。

工程验证风险方面，风险表现为几何误差较小并不代表力学响应一致，面积误差低于 1% 的重构模型仍可能在轮缘、腹板过渡区或孔边产生较大应力偏差。控制措施是保留有限元再分析闭环，将质量、最大等效应力、最大位移和关键区域应力集中作为最终评价指标；神经网络输出仅作为候选方案，必须经过几何重构和有限元校核后才能进入工程判断；对高风险区域增加局部网格加密和圆角约束检查。

市场转化风险方面，风险表现为高校和企业已有成熟 CAE 软件，单一创业团队难以直接替代现有平台。控制措施是避免将产品定位为完整 CAE 替代品，而是聚焦拓扑优化结果后处理、参数化重构和快速初筛这一细分环节；先从高校科研试用、课程实验和竞赛项目切入，积累可复用案例，再进入企业联合验证场景；商业推广以模块化插件和技术服务为主，降低客户切换成本。

资金风险方面，风险表现为仿真算力、软件开发、知识产权申请和展示路演均需持续投入，早期收入不足以覆盖全部研发成本。控制措施是优先申请京彩大创和校级创新创业经费，充分利用学院服务器和导师课题资源；经费使用按里程碑分配，优先保障样本库、核心算法和有限元验证，不进行超前市场投放。

知识产权与合规风险方面，风险表现为可能涉及工程软件接口、开源库许可、算法代码归属和航空结构数据敏感性问题。控制措施是建立代码来源登记和依赖库许可审查机制；对外展示仅使用自建算例、公开参数或脱敏数据；在形成稳定软件模块后，拟申请软件著作权，并根据算法创新点评估专利布局。

团队协作风险方面，风险表现为仿真、算法和软件开发之间接口复杂，若缺少版本管理和评审机制，容易出现数据格式混乱、结果不可复现和进度失控。控制措施是采用阶段性里程碑管理，每两周进行导师或项目负责人评审；统一数据格式、输出目录和运行清单；使用 Git 进行代码版本管理，并对关键模块设置测试用例和结果复核流程。

四、融资计划

项目目前已有初始资金 5000 元，主要用于前期算法验证、资料调研、基础软件开发、算力消耗和项目展示材料制作。该资金能够支撑早期技术路线验证，但不足以覆盖后续多工况样本库构建、有限元再分析闭环、软件工程化和知识产权申请等工作。因此，项目拟申请京彩大创或校级创新创业经费，建议申报额度按 3 万元左右设计，具体金额可根据实际申报额度和学校经费管理要求调整。

拟申请经费将围绕核心研发和可验证成果投入，不进行超前营销和不必要的商业包装。第一部分用于仿真算力与服务器资源，预计约 8000 元，主要覆盖批量 ANSYS 样本计算、数据存储、模型训练和服务器环境维护。第二部分用于软件开发与工程化，预计约 7000 元，主要支持网页端或桌面端原型完善、接口封装、报告导出、版本管理和用户测试。第三部分用于数据集构建与有限元验证，预计约 6000 元，主要用于多工况仿真样本生成、几何误差评价、再分析结果回读和基准算例库整理。第四部分用于知识产权申请与文档规范化，预计约 4000 元，主要用于软件著作权登记、专利检索、专利撰写辅助和技术文档整理。第五部分用于项目展示、竞赛路演和必要差旅，预计约 5000 元，用于制作演示材料、路演展板、答辩视频、校内外交流及用户访谈。

资金安排上，0—6 个月以 MVP 开发和样本库初步构建为主，计划使用约 1.2 万元；6—12 个月以多工况数据集、代理模型训练和有限元再分析闭环为主，计划使用约 1.3 万元；12—18 个月以试用反馈、软件稳定性优化和知识产权布局为主，计划使用约 1 万元。若实际获批经费低于 3 万元，将优先保障核心算法、数据集和有限元验证，压缩展示、差旅和非必要外包支出。

后续融资路径拟保持审慎。项目早期优先争取校内创新创业经费、学院资源支持和导师课题组的算力与实验条件，不急于进行股权融资。待形成可复用软件模块、稳定技术文档和校内外试用案例后，再争取科研合作经费或企业联合验证经费。只有在产品具备稳定付费用户、明确交付边界和持续维护能力后，才考虑天使投资或股权融资。该融资策略有利于保持本科生创新创业项目的研发导向，降低过早商业化带来的技术和管理风险。

五、财务分析

本项目处于大学生创新创业早期阶段，前三年的财务目标不是立即实现高利润，而是形成可复用的软件模块、完成技术闭环验证、积累科研试用案例，并初步验证商业可行性。财务测算采用保守口径，将创新创业经费和学院资源支持视为研发资金来源，将科研试用、技术服务和软件授权视为经营性收入。第一年以研发投入和校内验证为主，预计无正式经营收入或仅有少量测试性服务收入；第二年在完成 MVP、样本库扩充和初步代理模型后，拟通过科研试用、技术服务和小规模授权形成初步收入；第三年在形成相对稳定软件版本和若干应用案例后，尝试面向高校实验室、科研团队和小型工程项目开展软件授权或定制化技术服务。

保守测算如下：

| 年度 | 主要阶段 | 预计经营收入 | 预计成本支出 | 预计经营利润/结余 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | MVP 开发、校内验证、样本库初建 | 0—0.5 万元 | 3.2—3.5 万元 | -3.0 万元左右 | 主要由已有 5000 元和拟申请约 3 万元项目经费覆盖，不追求经营收入 |
| 第二年 | 多工况数据集、代理模型训练、科研试用 | 4—6 万元 | 4—5 万元 | 0—1 万元 | 收入来自科研试用、报告生成服务、小规模模块授权 |
| 第三年 | 稳定版本推广、小型项目服务、软件授权 | 10—15 万元 | 7—10 万元 | 3—5 万元 | 面向高校实验室和小型工程项目开展稳健推广 |

成本结构方面，第一年主要包括算力与服务器约 0.8—1.0 万元，软件开发与工程化约 0.8—1.0 万元，仿真验证与数据集构建约 0.8 万元，知识产权和文档整理约 0.3—0.4 万元，项目展示与路演约 0.3 万元。第二年成本将更多用于批量仿真、代理模型训练、用户试用维护和接口稳定性优化。第三年成本重点转向软件运维、客户定制化适配、技术支持、知识产权维护和必要的校外交流。

收入逻辑方面，第一年不将项目经费计入经营收入，避免将资助资金误认为市场收入。第二年预计通过 2—3 个科研试用或技术服务项目获得少量收入，例如拓扑结果参数化重构、几何误差评价、仿真报告生成和软件模块试用授权。第三年在产品稳定后，拟形成“科研版授权 + 项目制技术服务 + 私有化部署试点”的组合收入，但仍按小规模、低客单价、可交付的方式测算，不假设大规模企业订单。

从现金流角度看，第一年经营利润为负属于正常研发状态，资金缺口拟由创新创业经费和学院资源支持覆盖；第二年力争实现收支基本平衡；第三年在不显著扩大固定成本的情况下实现小幅结余。项目财务健康性的关键不在于短期利润率，而在于能否沉淀可复用代码、标准化样本库、稳定接口和可展示案例。若第二年试用反馈表明市场需求不足，项目将收缩商业化投入，继续定位为科研工具；若用户反馈稳定且交付边界清晰，再逐步提高软件授权和技术服务比例。

自查后，以上文本未写入已获专利、企业订单、正式收入或认证；商业模式、融资计划和财务测算均使用“拟”“预计”“计划”等早期项目表述；神经网络被限定为代理模型和快速初筛工具，未替代有限元校核；财务预测与 5000 元已有资金及拟申请约 3 万元经费保持一致。

可以。
你这个需求更适合做成**“8 张核心配图 / 8 个评分点 / 每张图服务一个评委印象点”**，这样和评分标准一一对应，逻辑最清晰，也最适合放进京彩大创商业计划书或答辩 PPT 里。

我下面直接给你：

- 整体出图风格总指令

- 按评分标准对应的 8 张图规划

- 每张图的用途、应体现的信息、可直接给 GPT 的中文提示词

- 我额外补一条：哪些图最值得重点做精

一、整体出图风格总指令（先统一给 GPT）

你后面每一张图都可以在开头加上这一段，保证风格统一：

统一风格总提示词：

请生成一张适合“大学生创新创业项目商业计划书 / 答辩 PPT”使用的高质量信息图。
风格要求：科技感、航空航天工业风、专业、正式、可信，不要卡通化，不要过度炫技，不要廉价商务风。
色调以深蓝、银灰、白色、少量橙色高亮为主，体现航空发动机、工程设计、有限元仿真、人工智能辅助设计的特征。
版式要求：适合 16:9 PPT 页面使用，画面横向排版，信息层级清晰，标题醒目，模块化布局，有图标、流程箭头、简洁说明文字。
文字全部使用中文，尽量简洁准确，避免大段堆字；可保留适度留白，便于后续我在 PPT 中二次添加文字。
图中允许出现：航空发动机涡轮盘二维截面、拓扑优化密度云图、NURBS 曲线、有限元网格、神经网络结构图、工程软件界面感、数据图表、箭头流程、商业模式图标。
整体视觉目标：体现“项目有技术深度、工程应用价值、商业转化潜力、团队可靠、计划清晰”。

二、按评分标准规划 8 张图

图1：项目（企业）概况

对应评分项：

1. 项目（企业）概况（10分）

这一页建议表达重点

这张图不是单纯介绍项目名字，而是要让评委一眼看懂这是在解决什么问题、为什么重要、你们是谁、项目价值是什么。

建议内容结构

- 左侧：航空发动机与涡轮盘的场景图

- 中间：问题与机会

- 右侧：项目定位与团队依托

- 底部：一句话总结价值

可直接给 GPT 的提示词

请生成一张用于“京彩大创商业计划书/PPT”的横版信息图，主题为“项目概况：智生罗盘——基于神经网络的涡轮盘整体设计优化技术”。
画面中心突出项目名称“智生罗盘”，副标题为“神经网络辅助的涡轮盘截面优化设计——拓扑优化与 NURBS 参数化重构”。
需要表现以下内容：
1）航空发动机涡轮盘是关键承力构件，盘类结构在航空发动机重量中占较高比例，轻量化设计对提升推重比、结构效率和可靠性具有重要意义；
2）当前传统设计与商业拓扑优化流程周期长、重复仿真成本高、经验难复用、结果难直接工程化；
3）本项目依托北京航空航天大学能源与动力工程学院，具有学院支持、导师扶持、实验条件和算力支持；
4）项目定位为“面向涡轮盘及盘类旋转构件的智能优化设计辅助系统”；
5）强调“从拓扑优化结果到参数化工程几何，再到神经网络快速预测”的完整链路。
画面风格为科技感、航空航天工业风，包含航空发动机剖面、涡轮盘截面示意、流程箭头、项目亮点标签。
图中文字要精炼，适合答辩 PPT 首页概况页，视觉上突出“工程背景强、问题真实、项目定位清晰”。

图2：市场与行业分析

对应评分项：

2. 市场与行业分析（10分）

这一页建议表达重点

这一页其实就是你说的“第一张图分析问题”的升级版。
评委会看你有没有行业理解、需求理解、竞争理解。

必须呈现的几个点

- 行业背景：航空发动机高性能、轻量化需求

- 痛点：传统拓扑优化结果难工程化，周期长，成本高

- 竞争方式：传统方法 vs 你们方案

- SWOT 简单表达

可直接给 GPT 的提示词

请生成一张“市场与行业分析”信息图，适用于京彩大创项目“智生罗盘”的商业计划书与答辩 PPT。
主题聚焦“行业痛点、市场需求、竞争格局、项目机会”。
画面分为四个板块：
1）行业背景：航空发动机高性能化、轻量化、数字化设计需求持续增强，涡轮盘作为关键承力构件，结构优化价值高；
2）痛点分析：传统拓扑优化依赖商业仿真软件，计算周期长、迭代成本高、经验难积累、结果通常是密度场/灰度云图，难直接转化为可编辑可验证的工程几何；
3）竞争对比：传统方案（人工经验+商业软件反复仿真）对比本项目方案（拓扑优化结果参数化重构+神经网络辅助快速预测），突出本项目在效率、低维几何表达、结果可复用、快速初筛等方面的优势；
4）SWOT 简析：优势—北航背景、技术链完整；劣势—当前仍在早期验证阶段；机会—航空结构优化与智能 CAE 需求增长；挑战—工程验证和行业导入周期较长。
请加入简洁柱状图、对比图、SWOT 四象限图标、涡轮盘示意图、仿真软件/网格/拓扑云图元素。
风格正式、可信、偏商业计划书风格，不夸张，不写虚假市场数据，重点突出“问题真实、需求明确、项目切入点独特”。

图3：技术与产品

对应评分项：

3. 技术与产品（20分）
这是最重要的一张之一。

这一页建议表达重点

这张图其实就是你说的“第二张图综述我们的方案”。
要让评委看到：技术路线完整、产品形态明确、创新点清楚、不是空想。

建议内容

- 顶部：一句话产品定义

- 中间：核心技术流程 8 步

- 右侧：产品模块

- 底部：已有成果数据（1050、673、449、15、0.3341 mm、0.9908%）

- 强调：神经网络是辅助，不替代有限元

可直接给 GPT 的提示词

请生成一张“技术与产品”核心展示图，用于京彩大创项目“智生罗盘——基于神经网络的涡轮盘整体设计优化技术”的商业计划书/PPT。
这是一张高信息密度、专业工程化的科技信息图，重点展示完整技术方案与产品模块。
画面应包括以下核心内容：
1）一句话产品定义：面向航空发动机涡轮盘及盘类旋转构件的智能优化设计辅助系统；
2）核心技术路线流程图：ANSYS 建模 → 截面拓扑优化 → 密度与节点导出 → 边界识别与轮廓提取 → NURBS/B-spline 参数化重构 → 三维旋转建模与有限元再分析 → 数据集构建 → MLP 神经网络快速预测；
3）产品功能模块：拓扑优化结果后处理模块、NURBS 参数化重构模块、有限元再分析接口模块、神经网络代理预测模块、设计方案对比与报告生成模块；
4）已有阶段成果数据可视化：输入节点和密度记录 1050 条，聚合后截面点数 673，边界重采样点数 449，控制点数压缩为 15，平均拟合误差 0.3341 mm，最大误差 1.4429 mm，面积相对误差 0.9908%；
5）突出技术创新点：将拓扑优化密度场转化为低维、可编辑、可复现的参数化几何表达；神经网络用于快速预测和方案初筛，不替代高精度有限元校核；
6）加入涡轮盘二维截面、拓扑密度云图、边界轮廓、B-spline 曲线、神经网络结构示意、模块图标。
整体风格高端、硬核、工程感强，像“项目技术总览图”，适合作为答辩最核心的一页配图。

图4：团队

对应评分项：

4. 团队（20分）

这一页建议表达重点

评委看团队，不是看你写多少人名，而是看能力结构是否闭环。
你这页最好突出：

- 学院依托

- 导师指导

- 学生团队分工

- 技术、仿真、算法、软件、商业表达五部分闭环

可直接给 GPT 的提示词

请生成一张“团队介绍”信息图，用于项目“智生罗盘”的京彩大创商业计划书/PPT。
画面主题是“依托北航平台的复合型项目团队”。
需要表现以下内容：
1）项目依托北京航空航天大学能源与动力工程学院，具有学院科研资源、导师支持、实验条件和服务器算力支持；
2）团队结构清晰，分为若干角色模块：结构与仿真方向、算法与数据方向、软件开发方向、产品与商业表达方向；
3）突出团队特点：跨学科、工程基础扎实、依托学校科研平台、既能做有限元与拓扑优化，也能做参数化重构与神经网络代理模型，还能推进软件化落地；
4）可用图示表现“导师指导—学生骨干—模块分工—协同闭环”；
5）风格上不要真人照片风格，更适合用专业图标、岗位卡片、能力矩阵、协同流程图表现。
整体画面要正式、清晰、可信，突出“团队能力结构完整、项目推进可执行”。

图5：商业模式与实施方案

对应评分项：

5. 商业模式与实施方案（10分）

这一页建议表达重点

这是商业计划书里非常关键的“落地性证明图”。
评委要看你卖给谁、怎么卖、怎么推进。

建议结构

- 左：目标客户

- 中：商业模式

- 右：实施路径（0-6个月、6-12个月、12-24个月、24个月后）

- 底：一句“先科研后工程”的稳健路径

可直接给 GPT 的提示词

请生成一张“商业模式与实施方案”信息图，用于项目“智生罗盘”的商业计划书和答辩 PPT。
画面应清晰展示项目的目标客户、商业模式和阶段推进路径。
需要包含以下内容：
1）目标客户：高校航空动力/机械结构实验室、航空发动机科研院所、航空制造企业 CAE 工程团队、结构优化软件使用团队；
2）商业模式：科研版软件授权、项目制技术服务、私有化部署、API/插件授权、培训与咨询服务；
3）实施路径时间轴：
0—6个月：完成 MVP、样本库扩充、核心算法打磨；
6—12个月：完成多工况数据集、MLP 代理模型训练、有限元再分析闭环；
12—24个月：开展校内外试用、推进软件著作权/专利布局、争取合作验证；
24个月后：尝试工程化推广与更广泛应用；
4）突出“从科研工具到工程辅助软件的渐进式转化路径”；
5）加入商业模式图标、时间轴、客户场景图标、软件模块示意。
风格正式、清晰、务实，不要夸大为已大规模商业化，要体现“路径清楚、实施稳健”。

图6：风险分析与控制

对应评分项：

6. 风险分析与控制（10分）

这一页建议表达重点

这一页如果做好，会显得你们很成熟。
建议做成“风险—表现—措施”三列式。

风险类别建议

- 技术风险

- 数据风险

- 工程验证风险

- 市场转化风险

- 资金风险

- 知识产权与合规风险

- 团队协作风险

可直接给 GPT 的提示词

请生成一张“风险分析与控制”信息图，适用于京彩大创项目“智生罗盘”的商业计划书/PPT。
画面采用专业矩阵式布局，展示项目主要风险及对应控制措施。
需要包含以下风险类别：技术风险、数据风险、工程验证风险、市场转化风险、资金风险、知识产权与合规风险、团队协作风险。
每类风险都要体现“风险表现”和“控制措施”两部分，例如：
技术风险——边界提取与参数化重构误差；控制措施——建立基准算例库、进行阈值敏感性分析、保留有限元再分析闭环；
数据风险——样本不足、工况覆盖不全；控制措施——分阶段构建数据集、统一样本记录规范；
工程验证风险——几何误差小但力学误差仍可能偏大；控制措施——质量/应力/位移多指标校核；
市场转化风险——企业导入周期长；控制措施——先从高校科研试用切入；
资金风险——研发投入持续；控制措施——优先申请校内外项目经费并分阶段使用；
知识产权风险——代码和接口合规；控制措施——进行许可审查与软件著作权布局；
团队协作风险——模块多、接口复杂；控制措施——里程碑管理、导师定期评审、版本管理。
风格要求正式、理性、工程管理感强，适合让评委觉得“项目团队有风险意识和执行能力”。

图7：创业融资

对应评分项：

7. 创业融资（10分）

这一页建议表达重点

这张图要显得现实、节制、会花钱。
不要做成那种互联网创业融几百万的风格。

必须表现

- 已有资金：5000 元

- 拟申请：约 3 万元

- 经费用途：算力、开发、验证、知识产权、展示

- 后续路径：校内经费→科研合作→企业联合验证，不急股权融资

可直接给 GPT 的提示词

请生成一张“创业融资”信息图，用于项目“智生罗盘”的商业计划书/PPT。
画面主题为“分阶段、审慎、研发导向的融资规划”。
需要展示以下内容：
1）已有启动资金：5000 元，用于前期算法验证、软件开发、资料调研、基础算力支出；
2）拟申请京彩大创/校级创新创业经费：约 3 万元，可根据实际申报额度调整；
3）资金使用方向：仿真算力与服务器、软件开发与工程化、数据集构建、有限元验证、知识产权申请、项目展示与竞赛路演；
4）资金分阶段安排：前期用于 MVP 与样本库构建，中期用于模型训练与闭环验证，后期用于试用反馈和知识产权布局；
5）后续融资路径：优先争取校内项目经费和学院资源支持，再争取科研合作经费与企业联合验证经费，暂不急于股权融资。
用信息图、资金流向图、饼图或阶段漏斗图的形式表现，风格正式、可信、克制，强调“钱花在研发关键环节上”。

图8：财务业绩与预测

对应评分项：

8. 财务业绩与预测（10分）

这一页建议表达重点

这张图要符合大学生项目特征：
第一年投入为主，第二年开始试用收入，第三年小规模增长。

必须画进去

- 三年收入/成本/利润趋势

- 不能夸张

- 说明初期目标不是高利润，而是验证模式

可直接给 GPT 的提示词

请生成一张“财务业绩与预测”信息图，用于项目“智生罗盘”的商业计划书/PPT。
这是一张面向大学生创新创业项目的保守型三年财务预测图，强调研发导向和逐步商业验证。
需要包含以下内容：
1）第一年：以研发投入和校内验证为主，正式收入较低或接近于零，重点是技术打磨和样本库建设；
2）第二年：通过科研试用、技术服务和小规模授权形成初步收入；
3）第三年：尝试面向高校实验室、科研团队和小型工程项目开展软件授权或技术服务，实现稳健增长；
4）应展示三年收入、成本、利润趋势图，可用柱状图+折线图结合，数值风格保守，不夸张；
5）成本项包括：算力与服务器、软件开发、仿真验证、知识产权、项目展示与差旅、运维维护；
6）结论性表达：项目初期财务目标不是立即实现高利润，而是形成可复用软件模块、验证商业可行性、积累行业案例。
风格要求正式、简洁、可信，适合商业计划书的财务预测页。

三、如果你只想重点精做 3 张图，优先顺序建议

如果你时间有限，我建议优先精做这 3 张：

第一优先：图3《技术与产品》

因为这是 20分大项，也是你们项目最强的核心。

第二优先：图5《商业模式与实施方案》

因为评委最容易从这里判断“是不是只是技术，不会落地”。

第三优先：图2《市场与行业分析》

因为这张能直接帮你把“为什么值得做”说清楚。

四、我顺手帮你把你提到的前三张图，明确成更适合答辩的版本

你说的“第一张图分析问题”

建议对应 图2 市场与行业分析，标题可直接写：

“为什么要做：涡轮盘智能优化设计的现实痛点与行业机会”

你可以直接用我上面的图2提示词。

你说的“第二张图综述我们的方案”

建议对应 图3 技术与产品，标题可写：

“我们怎么做：从拓扑优化到神经网络快速设计的平台化方案”

你可以直接用我上面的图3提示词。

你说的“第三张图”

我建议你第三张不要随便做，最好做成：

方案 A（更推荐）

“商业落地路径图”
对应图5《商业模式与实施方案》

方案 B

“项目竞争力总览图”
把技术、市场、学院背书、产品成熟度合成一张总览图

如果你想做“第三张图 = 项目竞争力总览图”，我也可以直接给你单独一条提示词：

请生成一张“项目竞争力总览图”，用于京彩大创项目“智生罗盘”的答辩 PPT。
主题是“为什么这个项目值得投、值得支持、值得继续推进”。
画面以中心辐射式布局或六边形模块布局展示项目六大竞争力：
1）真实工程痛点：解决涡轮盘拓扑优化结果难工程化问题；
2）技术链完整：ANSYS 拓扑优化、边界提取、NURBS 参数化、有限元再分析、MLP 快速预测；
3）已有验证基础：已形成技术路线和工程脚本，已获得真实算例误差结果；
4）学院与导师背书：依托北航能源与动力工程学院，具备实验条件和算力支持；
5）应用价值高：面向航空发动机设计、科研院所、CAE 工程团队；
6）商业转化清晰：从科研工具切入，逐步向工程辅助软件推广。
画面风格科技感强、专业、稳重，包含涡轮盘截面、拓扑云图、NURBS 曲线、神经网络示意、商业图标与数据标签，整体像一张“项目核心卖点海报”。

五、最后给你一个实操建议

你让 GPT 出图时，最好用这个格式发：

格式模板：

- 先贴“统一风格总提示词”

- 再贴某一张图的专属提示词

- 最后补一句：

  - “请生成适合 PPT 横版页面使用的高清信息图，中文字清晰可读。”

  - “不要过度堆砌文字，重点突出图形表达和信息层级。”

如果你愿意，我下一步可以继续直接帮你做两件事中的任意一个：

- 把这 8 条提示词压缩成“可直接复制给 GPT 的最终版”

- 进一步帮你规划“这 8 张图分别该放在商业计划书/PPT 的哪一页、配什么标题和讲稿”

如果你要，我可以下一条直接给你**“8条精修最终提示词版”**。